**Чек-лист контроля хода реализации программы по ремонту местных дорог**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Название объекта** | | | **Ремонт дороги по ул. Махача Дахадаева в п. Шамилькала Унцукульского района** |
| **2** | **Населенный пункт, в котором проводятся ремонтные работы** | | | **пос. Шамилькала** |
| **3** | **Частота использования объекта** | | | **Востребовано** |
| **4** | **Наличие проектной документации (сметного расчета)** | | | **Да** |
| 4.1 | Наименование проектировщика (сметчика) | | |  |
| **5** | **Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства** | | | **Да** |
| 5.1 | Орган, выдавший заключение | | |  |
| 5.2 | Дата заключения | | |  |
| 5.3 | Номер заключения | | |  |
| **6.** | **Курирующий заместитель министра** | | |  |
| **7.** | **Курирующий заместитель главы администрации** | | | **Омаров Омаргаджи Магомедович** |
| **8.** | **Проведение торгов на заключение договора на проведение ремонтных работ** | | | **Да** |
| 8.1 | Дата аукциона | | |  |
| 8.2 | Победитель аукциона | | | **ООО «Амирбек»** |
| **9.** | **Наличие договора на проведение ремонтных работ** | | | **Да** |
| 9.1 | Дата | | |  |
| 9.2 | Номер | | |  |
| 9.3 | Наименование подрядчика | | | ООО «Амирбек» |
| 9.4 | Ответственный за строительный участок | | | Абдурахманов Гаджимурад Малачханович |
| **10.** | **Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019 год,**  **тыс. руб.** | | | **2 269,33** |
| **11.** | **Исполнение кассового плана** | | |  |
|  | **Период** | **План,**  **тыс. рублей** | **Факт,**  **тыс. рублей** | **Причины отставания**  **(при наличии)** |
| 11.1 | Освоено на 1 июля |  |  |  |
| 11.2 | Август |  |  |  |
| 11.3 | Сентябрь | 2 269,33 | 2 269,33 |  |
| 11.4 | Октябрь |  |  |  |
| 11.5 | Ноябрь |  |  |  |
| 11.6 | Декабрь |  |  |  |
| **12.** | **Наличие акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта ремонта** | | | **Нет** |
| 12.1 | Орган, принявший решение о создании комиссии | | |  |
| 12.2 | Вид документа | | |  |
| 12.3 | Дата решения | | |  |
| 12.4 | Номер решения | | |  |
| 12.5 | Дата утверждения акта приемочной комиссии | | |  |
| 12.6 | Номер утвержденного акта приемочной комиссии | | |  |
| **13.** | **Наличие информационных щитов на строительной площадке** | | | **Да** |
| 13.1 | Количество щитов | | | 1 |
| 13.2 | Соответствие стандарту макета | | | Да |
| 13.3 | Примечание | | |  |
| **14.** | **Наличие информационных щитов в администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями проведенного ремонта** | | |  |
| 14.1 | Количество щитов | | |  |
| 14.2 | Соответствие стандарту макета | | |  |
| 14.3 | Примечание | | |  |
| **15.** | **Наличие информации на сайте Минтранспорта РД** | | |  |
| 15.1 | Оценка качества информации | | |  |
| **16.** | **Наличие информации на сайте муниципального образования** | | | **Да** |
| 16.1 | Оценка качества информации | | |  |