**Отчет**

**о проделанной работе МКУ «Служба ЖКХ» МО**

**«Унцукульский район» за 2016 год**

 С ноября 2015 года по декабрь 2016 года МКУ «Служба ЖКХ» МО «Унцукульский район» проделана определенная работа по содержанию и эксплуатации коммунальной инфраструктуры района.

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 502 «О схемах водоснабжения и водоотведения» разработаны и утверждены схемы водоснабжения и водоотведения сельских поселений. Однако имеется задолженность перед ООО «Проектно-технологический центр Инженерные системы» на общую сумму 357750 рублей.

С ноября 2015 года по декабрь 2016 год Службе ЖКХ было поручено сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов вдоль трассы начиная с Гимрынского моста до выезда из Шамилкалы и вдоль внутрихозяйственных и межпоселенческих автомобильных дорог. За этот период собрано, вывезено и утилизировано около 1819 куб.м. твердых бытовых отходов. Вдоль трассы установлены в двух местах рекламные щиты. На трассе в двух местах установлены мусорные контейнеры, которые по мере заполнения вывозим и выгружаем на свалки.

 Согласно договоров каждую среду, по графику, Служба ЖКХ вывозить твердые бытовые отходы с территории пункта временной дислокации СОГ №2 и с территории пункта дислокации временного отдела МВД России по Унцукульскому району Республики Дагестан.

 В рамках реализации Плана мероприятий по подготовке и проведению Праздника Весны и Труда в Республике Дагестан от 10 февраля 2016 года администрацией МО «Унцукульский район» был объявлен апрель месяц месячником по уборке и благоустройству территорий поселений Унцукульского района. МКУ «Служба ЖКХ», совместно с населением и работниками организаций и учреждений, 9; 16; 23 апреля во всех поселениях провели субботники по уборке и благоустройству прилегающих территорий.

 Планом работ на 2016г предусмотрено ремонт межпоселенческих и внутрихозяйственных автомобильных дорог, общей протяженностью 54,7 км. За 2016 год отремонтировано 41,7 км (Гимринская тоннель-телевизионная вышка-Рог!рат!а, протяженностью 8,35 км, Майданское-Цанта-Анжух-Хунки, протяженностью 5км, Балахани-Моксох, протяженностью 7,2 км,). За это время выполнено внеплановые работы по ремонту дорог внутри населенных пунктов в с.Майданское, в с.Гимры и в с.Харачи, разрушенных селевым потоком. Отремонтированы дороги Майданское –Арада, протяженностью 3 км, Балахани-Хатата, протяженностью 2,1 км, и автодорога от поворота Балахани-Моксох до моста «Г!олот!а кьо», протяженностью 14 км. Отремонтированы свалки для твердых бытовых отходов в с.Унцукуль и в п.Шамилькала.

 Служба ЖКХ постоянно проводить рабочих совещаний с участием представителей ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления, с целью усиления превентивных мер и дополнительного анализа степени готовности к прохождению отопительного периода 2016-2017 годов и возможных рисков возникновения нарушений в работе систем жизнеобеспечения. В составе профилактических групп из числа представителей заинтересованных служб (работники администрации, службы электроснабжающих организаций, инспектора ГПН, участковые уполномоченные полиции и надзорных органов) провели профилактическую работу по предупреждению пожаров и свалки мусора в неположенном месте с подворным обходом жилого фонда в каждом населенном пункте.

 В рамках реализации программы «Повышения безопасности дорожного движения на период до 2020 года» ежемесячно проводили заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения с участием глав поселений, руководителей образовательных учреждений и инспектора Дорожного надзора Мухтарова Р.М. Ежедневно проводим работу со всеми дорожными службами района по подготовке дорог на зимний период(заготовка песка, соли, хлоридов) и с главами поселений по подготовке к зимнему содержанию улично-дорожной сети населенных пунктов и дорог местного значения. Постоянно проводим контроль за обеспечением устойчивой работы систем жизнеобеспечения населения, в том числе водоснабжения, водоотведения и уборка мусора, а в случае возникновения нарушений в работе вышеуказанных систем принимаем оперативные меры по их устранению.

Директор МКУ «Служба ЖКХ»

 МО «Унцукульский район» /Абдулхаликов А.Г./