#

# РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

# ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «УНЦУКУЛЬСКИЙ РАЙОН»

# Индекс 368950 РД, пос. Шамилькала, ул.М.Дахадаева,3 тел.55-64-85 e-mail: mo\_uncuk\_raion@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от «03» сентября 2018 г. № 112

**Об утверждении Паспорта муниципального проекта**

**«Оказание муниципальных услуг в электронной форме»**

В целях достижения показателя пункта 1 «в» Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 в МО «Унцукульский район»:

1.Утвердить Паспорт муниципального проекта «Оказание муниципальных услуг в электронной форме» (приложение).

**Глава МО**

**«Унцукульскийрайон» И.Нурмагомедов**

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Оказание муниципальных услуг в электронной сфере» в целях достижения показателя 1 «в», Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601

М О "Унцукульский район"

(наименование городского округа/муниципального района)

1.Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Электронныемуниципальныеуслуги | Срок начала и окончания | 15.08.2018 - 31.12.2020 |
| Куратор проекта | А.М. Магомедов - начальник управление по развитию электронного правительства и координации информатизации Минкомсвязи РД |
| Руководитель проекта | Арулмагомедов СиражудинСаадулаевич- заместитель Главы района |

2. Содержание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Целипроекта | Повышение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
| Показатели проекта по годам | Показатель | Типпоказателя | Базовое значение (если есть) | 2018 | 2019 | 2020 |
| Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 38 | >70 | >70 | >70 |
| Количество муниципальных услуг, переведенных в электронный вид | % | 14 | 20 | >30 | >40 |
| Доля муниципальных услуг из числа переведенных в электронный вид, оказанных в электронной форме | % | - | >70 | >70 | >70 |
| Результатыпроекта | Доля муниципальных услуг, оказанных гражданам через электронные сервисы взаимодействия (Единый портал госуслуг), составило более 70%. |

\* услуги, переведённые в электронный вид в и отвечающие требованиям Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. N!2 236

3. Контрольные точки (мероприятия)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
| 1 | Выпуск необходимых организационно­распорядительных документов (далее - ОРД) для перехода к электронному взаимодействию с гражданами, при оказании государственных и муниципальных услуг в социальной сфере и внесение изменений в существующие ОРД препятствующие оказанию услуг в электронном виде | Наличие необходимой организационно­распорядительной, нормативно-правой базы для оказания услуг гражданам Республики Дагестан в социальной сфере преимущественно в электронном виде | 5.09.2018 |
| 2. | Определение должностных лиц персонально ответственных за реализацию мероприятий данной «дорожной карты» и уполномоченных лиц ответственных за функционирование и взаимодействие с основными элементами инфраструктуры «Электронного правительства» :Реестре государственных (муниципальных) услуг (РГУ), Единый портал госуслуг (ЕПГУ), система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), Государственная автоматизированная система «Управление» (ГАСУ) | Внутренним приказом определены должностные лица, уполномоченные за функционирование электронных сервисов в социальной сфере и взаимодействие с основными элементами инфраструктуры «Электронного правительства» | 5.09.2018 |
| 3. | Актуализация сведений в РГУ обо всех муниципальных услугах и выгрузка сведений на Единый портал госуслуг (ЕПГУ) | Актуализированы сведения по всем муниципальным услугам в РГУ и опубликованы сведения о муниципальных услугах на Едином портале госуслуг | 15.09.2018 (далее актуализация и обновление информации весь период) |
| 4. | Внесение отчетов, относящихся к компетенции органов местного самоуправления в Г АС «Управление» | В систему ГАС «Управление» внесены отчеты по всем муниципальным услугам | Ежеквартально |
| 5. | Проведение организационных мероприятий и закрепление | Определены механизмы контроля и закреплены лица, | 15.09.2018 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | персонально ответственных лиц на местах за оказание услуг в электронной форме и функционирование электронных сервисов во всех органах местного самоуправления | уполномоченные за технические и функциональное сопровождение механизма оказания услуг в электронной форме во всех органах местного самоуправления |  |
| 6. | Создание технических условий необходимых для работы уполномоченных лиц за предоставление муниципальных услуг в электронный виде и лиц уполномоченных для работы в системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) при оказании государственных и муниципальных услуг | Рабочие места лиц уполномоченных за предоставление муниципальных услуг подключены к закрытым каналам связи ЕГСУПД РД и обеспечен доступ к СЭД «Дело» | 15.09.2018 |
| 7. | Проведение разъяснительной работы с заявителями о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Популяризация использования механизма получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использование ЕПГУ | Весь период |
| 8. | Расклеивание перечня электронных услуг и кратких инструкций о способах получения услуг в электронной форме в местах фактического оказания услуг, в муниципальных учреждениях и местах массового пребывания населения | Информация о способах получения услуг и списках услуг доступных в электронной форме доведены до населения | 30.09.2018(далее актуализация и обновление информации весь период) |
| 9. | Проведение рекламной компании в муниципальных СМИ и в сети Интернет о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Регулярно проводятся рекламные компании на муниципальном уровне, на ТВ, радио и в сети Интернет | Весь период |
| 10. | Перевод в электронный вид услуги: «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства» | Реализован механизм оказания услуги «Содействие гражданам в поиске работы, а работодателям в подборе необходимых работников» в электронной форме через Единый портал госуслуг | 15.09.2018 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Перевод в электронный вид услуги: «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» | Услуга доступна для получения в электронном виде на ЕПГУ и налажен механизм оказание услуги в электронной форме | 15.09.2018 |
| 12. | Перевод в электронный вид услуги: «Прием заявлений и выдача документов о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» | Услуга доступна для получения в электронном виде на ЕПГУ и налажен механизм оказание услуги в электронной форме | 15.09.2018 |
| 13. | Перевод в электронный вид услуги: «Подготовка документов и выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию» | Услуга доступна для получения в электронном виде на ЕПГУ и налажен механизм оказание услуги в электронной форме | 15.09.2018 |
| 14. | Перевод в электронный вид услуги: «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» | Услуга доступна для получения в электронном виде на ЕПГУ и налажен механизм оказание услуги в электронной форме | 15.09.2018 |
| 15. | Перевод в электронный вид услуги: «Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов)» | Услуга доступна для получения в электронном виде на ЕПГУ и налажен механизм оказание услуги в электронной форме | 15.09.2018 |
| 16. | Перевод в электронный вид услуги: «Присвоение (изменение, аннулирование) адреса объектам недвижимости» | Услуга доступна для получения в электронном виде на ЕПГУ и налажен механизм оказание услуги в электронной форме | 15.09.2018 |
| 17. | Перевод в электронный вид услуги: «Подготовка и (или) утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане» | Услуга доступна для получения в электронном виде на ЕПГУ и налажен механизм оказание услуги в электронной форме | 15.09.2018 |
| 18. | Перевод в электронный вид услуги: «Выдача свидетельства на право размещения и функционирования нестационарного объекта потребительского рынка» | Услуга доступна для получения в электронном виде на ЕПГУ и налажен механизм оказание услуги в электронной форме | 15.09.2018 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Перевод в электронный вид услуги: «Предоставление градостроительного плана земельного участка» | Услуга доступна для получения в электронном виде на ЕПГУ и налажен механизм оказание услуги в электронной форме | 15.09.2018 |
| 20. | Перевод в электронный вид услуги: «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства на безвозмездной основе» | Услуга доступна для получения в электронном виде на ЕПГУ и налажен механизм оказание услуги в электронной форме | 15.09.2018 |
| 21. | Перевод в электронный вид услуги: «Предоставление в собственность, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения и их садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям без проведения торгов» | Услуга доступна для получения в электронном виде на ЕПГУ и налажен механизм оказание услуги в электронной форме | 15.09.2018 |
| 22. | Перевод в электронный вид услуги: «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций» | Услуга доступна для получения в электронном виде на ЕПГУ и налажен механизм оказание услуги в электронной форме | 30.09.2018 |
| 23. | Перевод в электронный вид услуги: «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | Услуга доступна для получения в электронном виде на ЕПГУ и налажен механизм оказание услуги в электронной форме | 30.09.2018 |
| 24. | Создание необходимых технических условий и принятие организационных | На рабочих местах органов ЗАГС созданы технические условия, в том числе | 31.09.2018 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мер, для оказания услуг в сфере ЗАГС в электронной форме | приняты организационные меры, необходимые для работы с ФГИС «ЕГР ЗАГС» и оказания услуг в сфере ЗАГС в электронной форме через ЕПГУ |  |
| 25. | Реализация и запуск электронного сервиса «Регистрация брака» на всей территории Республики Дагестан | Реализован механизм оказания услуги «Г осударственная регистрация заключения брака» в электронной форме через Единый портал госуслуг | 1.10.2018 |
| 26. | Реализация и запуск электронного сервиса «Регистрация расторжения брака» на всей территории Республики Дагестан | Реализован механизм оказания услуги «Г осударственная регистрация расторжения брака» в электронной форме через Единый портал госуслуг | 1.10.2018 |
| 27. | Реализация и запуск электронного сервиса «Регистрация рождения» на всей территории Республики Дагестан | Реализован механизм оказания услуги «Г осударственная регистрация рождения» в электронной форме через Единый портал госуслуг | 1.10.2018 |
| 28. | Реализация и запуск электронного сервиса «Регистрация смерти» на всей территории Республики Дагестан | Реализован механизм оказания услуги «Г осударственная регистрация смерти» в электронной форме через Единый портал госуслуг | 1.10.2018 |
| 29. | Реализация и запуск электронного сервиса «Регистрация установления отцовства» на всей территории Республики Дагестан | Реализован механизм оказания услуги «Г осударственная регистрация установления отцовства» в электронной форме через Единый портал госуслуг | 1.10.2018 |
| 30. | Реализация и запуск электронного сервиса «Регистрация усыновления (удочерения)» на всей территории Республики Дагестан | Реализован механизм оказания услуги «Г осударственная регистрация усыновления (удочерения)» в электронной форме через Единый портал госуслуг | 1.10.2018 |
| 31. | Реализация и запуск электронного сервиса «Регистрация перемены имени» на всей территории Республики Дагестан | Реализован механизм оказания услуги «Г осударственная регистрация перемены имени, включающего в себя фамилию, собственно имя и | 1.10.2018 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (или) отчество» в электронной форме через Единый портал госуслуг |  |
| 32. | Реализация и запуск электронного сервиса «Внесение изменений в записи актов гражданского состояния» на всей территории Республики Дагестан | Реализован механизм оказания услуги «Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния» в электронной форме через Единый портал госуслуг | 1.10.2018 |
| 33. | Реализация и запуск электронного сервиса «Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и справок» на всей территории Республики Дагестан | Реализован механизм оказания услуги «Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и форменных справок, подтверждающих факт государственной регистрации актов гражданского состояния» в электронной форме через Единый портал госуслуг | 1.10.2018 |
| 34. | Проведение организационных мероприятий и закрепление персонально ответственных лиц на местах за оказание услуг в электронной форме и функционирование электронных сервисов во всех органах ЗАГС Республики Дагестан | Определены механизмы контроля и закреплены лица, уполномоченные за технические и функциональное сопровождение механизма оказания услуг в электронной форме всех органах ЗАГС Республики Дагестан | 1.10.2018 |
| 35. | Проведение разъяснительной работы с заявителями о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Популяризация использования механизма получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использование ЕПГУ | Весь период |
| 36. | Расклеивание перечня электронных услуг и кратких инструкций о способах получения услуг в электронной форме е получения в местах фактического оказания услуг, в муниципальных учреждения и местах массового пребывания населения | Информация о способах получения услуг и списках услуг доступных в электронной форме доведены до населения | 30.09.2018 (далее актуализация и обновление информации весь период) |
| 37. | Проведение рекламной компании в муниципальных СМИ и в сети Интернет по | Регулярно проводятся рекламные компании на | Весь период |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | муниципальном уровне, на ТВ, радио и в сети Интернет |  |
| 38. | Переход органов местного самоуправления муниципальных образований РД на оказание услуг преимущественно в электронной форме | Достигнут показатель, доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, - не менее 70 процентов | Весь период |
| 39. |  |  |  |
| 40. |  |  |  |