

**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**

**ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«УНЦУКУЛЬСКИЙ РАЙОН»**

Индекс 368948 пос.Шамилькала, тел.№ 55-62-82, e-mail: mo\_uncuk\_raion@mail.ru

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от «24» мая 2017 г. №40**

**Об утверждении плана мероприятий по подготовке жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры к работе осенне-зимний период 2017-2018 годов**

 В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства МО «Унцукульский район» к устойчивой и безаварийной работе в отопительный период 2017/2018 года  постановляю:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры МО «Унцукульский район» к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 гг. (приложение N 1).

2. Рекомендовать руководителям Унцукульские РЭС (Абдулаев А.Ш.), ООО «Управляющая компания-1» (Гусейнов Р.И.), предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности:

2.1. в срок до 15 октября 2017 года завершить работы по подготовке энергетического оборудования, объектов тепло- и водоснабжения к отопительному периоду 2017-2018 годов;

2.2. обеспечить в период с 1 июня по 1 октября, на первое число каждого месяца, представление в МКУ «Служба ЖКХ» МО «Унцукульский район» сведений о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства района независимо от форм собственности по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная;

2.3. Рекомендовать управляющей организации и Унцукульским РЭС в срок до 15 октября 2017 г. завершить работы по подготовке к отопительному сезону жилых многоквартирных домов и инженерных внутридомовых систем, с предоставлением в МКУ «Служба ЖКХ» МО «Унцукульский район» утвержденные рабочей комиссией паспорта готовности жилых домов к эксплуатации в осенне-зимнем периоде 2017-2018 годов.

3. МКУ «Служба ЖКХ» мо «Унцукульский район» (Абдулхаликов А.Г.)

3.1. в соответствии с планом мероприятий по подготовке жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры МО «Унцукульский район» к отопительному периоду осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов;

3.2. обеспечить контроль по подготовке запасов к зиме противогололедных материалов.

4. Комиссии по проверке готовности жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры МО «Унцукульский район» к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 гг. завершить работу подписанием актов готовности предприятий и организаций к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 гг.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

**Глава МО**

**«Унцукульский район» И.Нурмагомедов**