

**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**

**ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«УНЦУКУЛЬСКИЙ РАЙОН»**

Индекс 368950 п.Шамилькала, ул.М.Дахадаева 3, тел. 55-64-85, e-mail: mo\_uncuk\_raion@mail.ru

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от «14» июня 2017 г. № 56**

**О создании штаба по координации работ по подготовке жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры МО «Унцукульский район» к работе**

 **в осенне-зимний период 2017-2018 годов**

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры МО «Унцукульский район» к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, **постановляю:**

1. Создать штаб по координации работ по подготовке жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры МО «Унцукульский район» к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов в составе согласно приложению № 1.
2. Утвердить график проведения совещаний штаба по подготовке жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры МО «Унцукульский район» к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно приложению № 2.
3. Директору МКУ «Служба ЖКХ» МО «Унцукульский район» А.Абдулхаликову обеспечить контроль над исполнением мероприятий по подготовке жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры МО «Унцукульский район» к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов
4. Отделу финансов Администрации МО «Унцукульский район» обеспечить финансирование работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов учреждений бюджетной сферы.
5. МКУ «Служба ЖКХ» МО «Унцукульский район» обеспечить представление в Министерство строительства , архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан отчетности по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима).
6. Руководителям организаций коммунального комплекса, независимо от формы собственности, рекомендовать:
	1. В срок до 30.06.2017 разработать графики допуска в эксплуатацию сезонных теплоисточников и потребителей тепловой энергии и согласовать их с управлением Ростехнадзора Республики Дагестан.
	2. В срок до 01.09.2017 завершить проверку технического состояния и эксплуатационного режима дымовых и вентиляционных каналов.
	3. В срок до 15.09.2017 представить в МКУ «Служба ЖКХ» МО «Унцукульский район» отчеты о готовности котельных к работе в зимних условиях и акты допуска сезонных котельных.
	4. В срок до 01.10.2017 завершить подготовку жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры МО «Унцукульский район» к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов;
7. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Контроль за выполнением постановления возложить на и.о.помощника Главы администрации МО «Унцукульский район» Гаджиева М.Г.

**Глава МО**

**«Унцукульский район» И.Нурмагомедов**

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 к постановлению Администрации

 МО «Унцукульский район»

 от 14 июня 2017 г. № 56

**ГРАФИК**

**проведения заседаний штаба по подготовке жилищного фонда и объектов коммунальной**

 **инфраструктуры МО «Унцукульский район» к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата****проведения** | **Тема обсуждения** | **Место****проведения** | **Организаторы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 11.05.2017г. | -Подведение итогов отопительного сезона 2016-2017 годов и подготовка жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры к новому отопительному сезону 2017-2018 годов. | Администрация МО «Унцукульский район» | Администрация МО «Унцукульский район» |
| 24.05.2017г. | -Утверждение плана мероприятий по подготовке жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов | Администрация МО «Унцукульский район» | МКУ «Служба ЖКХ» МО «Унцукульский район |
| 14.06.2017г. | -Создание нового штаба по координации работ по подготовке жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов | Администрация МО «Унцукульский район» | Администрация МО «Унцукульский район» |
| август 2017г. | -Заседание штаба с приглашением руководителей ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и руководителей бюджетных учреждений с повесткой дня «О ходе подготовки энергетического оборудования, объектов тепло - и водоснабжения к отопительному периоду 2017-2018 годов». | Администрация МО «Унцукульский район» | МКУ «Служба ЖКХ» МО «Унцукульский район |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| сентябрь 2017г. | -Подготовка запасов топлива, противогололедных материалов к зиме.-Подготовка объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов на территории МО «Унцукульский район».-Проведение ремонтных работ на сетях электроснабжения. Заслушать доклад представителей РЭС «О ходе ремонтных работ на сетях электроснабжения и на трансформаторных пунктах поселений». | Администрация МО «Унцукульский район» | МКУ «Служба ЖКХ» МО «Унцукульский район |
| октябрь2017г. | -Составление паспортов готовности бюджетных учреждений и многоквартирных жилых домов к отопительному периоду 2017-2018 годов. | Администрация МО «Унцукульский район» | МКУ «Служба ЖКХ» МО «Унцукульский район |
| еженедельно | -Заседание по прохождению отопительного сезона 2017-2018 годов.-Составление графиков дежурств в выходные и праздничные дни.-Содержание дорог и улиц поселений в зимних условиях, организация работ коммунальных служб по очистке и посыпке дорог и улиц.-Соблюдение теплового режима в образовательных учреждениях. | Администрация МО «Унцукульский район»Поселения районаУчреждения и организации района | МКУ «Служба ЖКХ» МО «Унцукульский район |

**Директор МКУ «Служба ЖКХ» МО «Унцукульский район» Абдулхаликов А.Г.**

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 к постановлению Администрации

 МО «Унцукульский район»

 от 14 июня 2017 г. № \_\_\_\_

**СОСТАВ**

 **штаба по подготовке жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры МО «Унцукульский район» к осенне-зимнему периоду**

 **2017-2018 годов**

Гаджиев М.Г. – помощник Главы МО «Унцукульский район»

 (руководитель штаба)

Абдулхаликов А.Г. – директор МКУ «Служба ЖКХ» МО «Унцукульский район»

 (заместитель руководителя штаба)

Магомедов А.И. – инспектор муниципального жилищного контроля

 МО «Унцукульский район»

Магомедалиев Л.М. – начальник управления образования МО

 «Унцукульский район»

Гаджимагомедов М.М. – ведущий специалист – эксперт отдела финансов

 МО «Унцукульский район»

Абдулаев М.Г. – начальник отдела ГО и ЧС МО «Унцукульский район»

Малагусенов Г.М. – зам. начальника отдела экономики администрации

 МО «Унцукульский район»