

# РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

# ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «УНЦУКУЛЬСКИЙ РАЙОН»

# Индекс 368950 РД, пос. Шамилькала, ул.М.Дахадаева,3 тел.55-64-85e-mail:mo\_uncuk\_raion@mail.ru

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**«13» апреля 2020 г. № 73**

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Формирование современной городской среды на территории МО «Унцукульский район» на 2019-2024 годы»**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года №114пр, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2019 года №162 пр, Постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2019 года № 340, Уставом муниципального образования «Унцукульский район», **постановляю:**

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО «Унцукульский район» на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением Главы МО «Унцукульский район» от 29 марта 2019 года № 45;

2. Настоящее постановление с приложением разместить в сети «Интернет» на официальном сайте МО «Унцукульский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы МО «Унцукульский район» Абдулхаликова Карамагомеда Гаджиевича.

**Глава МО**

**«Унцукульский район» И. Нурмагомедов**

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главы

МО «Унцукульский район»

от «13» апреля 2020 года № 73

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Главы МО «Унцукульский»

от 29 марта 2019 года № 45

**1. В Паспорте муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Унцукульский район» на 2019-2024 годы» (далее - Программа), позиции, касающиеся объемов и источников финансирования Программы, изложить в следующей редакции:**

Объемы и источники финансирования Программы -

общий объем финансирования Программы в 2019 - 2024 годах за счет всех источников составит 30 742,2 тысяч рублей, в том числе по годам:

2019 год - 0,0 тысяча рублей;

2020 год – 5202,087 тысяч рублей

2021 год – 4816,877 тысяч рублей

2022 год - 5022,063 тысяч рублей;

2023 год - 7258,000 тысяч рублей;

2024 год – 8443,173 тысяч рублей;

из них средства федерального бюджета – 28902,523 тысяч рублей, в том числе по годам:

2019 год – 0,0 тысяч рублей;

2020 год – 4768,708 тысяч рублей;

2021 год – 4768,708 тысяч рублей;

2022 год – 4971,842 тысяч рублей;

2023 год – 6653,409 тысяч рублей;

2024 год – 7739,857 тысяч рублей;

средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 292,580 тысяч рублей, в том числе по годам:

2019 год - 0,00 тысяч рублей;

2020 год - 48,169 тысяч рублей;

2021 год – 48,169 тысяч рублей;

2022 год – 50,221 тысяч рублей;

2023 год – 67,499 тысяч рублей;

2024 год – 78,522 тысяч рублей;

средства муниципального бюджета МО «Унцукульский район» - 1547,097 тысяч рублей, в том числе по годам:

2019 год - 0,00 тысяч рублей;

2020 год - 385,210 тысяч рублей;

2021 год - 0,0 тысяч рублей;

2022 год - 0,0 тысяч рублей;

2023 год – 537,092 тысяч рублей;

2024 год - 624,795 тысяч рублей;

при этом, объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год и плановый период

**2. Раздел V Программы изложить в следующей редакции:**

V. Информация по ресурсному обеспечению Программы -

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации (2019 - 2024 годы) за счет всех источников финансирования составляет 30742,2 тыс. рублей (прогноз), в том числе:

средства федерального бюджета – 28902,523 тысяч рублей;

средства республиканского бюджета – 292,580 тысяч рублей;

средства муниципального бюджета – 1547,097 тысяч рублей.

Объем средств, предусмотренных на 2019 год, составляет 0,0 тысяч рублей;

Объем средств, предусмотренных на 2020 год, составляет 5202,087 тысяч рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 4768,708 тысяч рублей;

средства республиканского бюджета – 48,169 тысяч рублей;

средства муниципального бюджета – 385,210 тысяч рублей.

Объем средств, предусмотренных на 2021 год, составляет 4816,877 тысяч рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 4768,708 тысяч рублей;

средства республиканского бюджета – 48,169 тысяч рублей;

средства муниципального бюджета – 0,0 тысяч рублей.

Объем средств, предусмотренных на 2022 год, составляет 5022,063 тысяч рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 4971,842 тысяч рублей;

средства республиканского бюджета – 50,221 тысяч рублей;

средства муниципального бюджета – 0,0 тысяч рублей.

Объем средств, предусмотренных на 2023 год, составляет 7258,00 тысяч рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 6653,409 тысяч рублей;

средства республиканского бюджета – 67,499 тысяч рублей;

средства муниципального бюджета – 537,092 тысяч рублей.

Объем средств, предусмотренных на 2024 год, составляет 8443,173 тысяч рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 7739,857 тысяч рублей;

средства республиканского бюджета – 78,522 тысяч рублей;

средства муниципального бюджета – 624,795 тысяч рублей.

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год и плановый период.

**3. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:**

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном районе «Унцукульский район»

на 2019-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству | | | | | | | |
| №№п/п | Адреса дворовых территорий многоквартирных домов | | Минимальный  перечень работ по благоустройству | Год реализации | | | | | |
| 1. | пгт Шамилькала,  ул. М. Балаханского 4 | | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора |  |  |  |  |  | 2024 |
| 2. | пгт Шамилькала, ул. Махача Дахадаева 18, 18а | |  |  |  |  |  | 2024 |
| 3. | пгт Шамилькала, ул. Махача Дахадаева 17, 17а | |  |  |  |  | 2023 |  |
| 4. | пгт Шамилькала, ул. Махача Дахадаева 19а, 20 | |  |  |  |  | 2023 |  |
| 5. | пгт Шамилькала, ул. ул. М. Балаханского 11, 11а | |  |  |  |  | 2023 |  |
| 6. | пгт Шамилькала,  ул. М. Балаханского 1, 2 | |  |  |  |  | 2023 |  |
| 7. | пгт Шамилькала, ул.  М. Балаханского 22а, 23а | |  |  |  |  | 2023 |  |
| 8. | пгт Шамилькала, ул.  М. Балаханского 21, 21а | |  |  |  |  | 2023 |  |
| 9. | с. Унцукуль,  ул. М. Ярагского 66 | |  |  | 2021 |  |  |  |
| 10. | с. Унцукуль,  ул. М. Ярагского 32 | |  |  |  | 2022 |  |  |
| 11. | с. Унцукуль,  ул. Мустафаева 33,40 | |  |  |  | 2022 |  |  |
| 12. | с. Унцукуль,  ул. А. Ирганайской 8 | |  |  |  | 2022 |  |  |
| 13. | с. Гимры,  ул. Магомеда Айгунова  1, 2, 10, 12, 13 | |  |  |  |  |  | 2024 |
|  | | Адресный перечень общественных территорий, прошедших общественное обсуждение и, подлежащих благоустройству | | | | | | | |
| №№ п/п | Наименование и адрес общественной  территории | | Перечень работ по  благоустройству | Год реализации | | | | | |
| 1. | пгт Шамилькала, автопарковка по ул. Махача Дахадаева, 3 | | Устройство пешеходных дорожек, обеспечение освещения, установка скамеек, установка урн для мусора, установка малых архитектурных форм, ограждений, озеленение |  |  |  |  | 2023 |  |
| 2. | пгт Шамилькала, сквер  по ул. Махача Дахадаева 3 | |  |  |  |  | 2023 |  |
| 3. | с. Майданское,  парковая зона по ул. Магомеда Устара, 20 | |  | 2020 |  |  |  |  |
| 4. | с. Майданское,  Набережная в местности «Батагъ» | |  |  |  | 2022 |  |  |
| 5. | с. Аракани,  парковая зона по ул. СайгидГусейна Магомедова, 20 | |  | 2020 |  |  |  |  |
| 6. | с. Аракани,  Парк по ул. Магомеда Абдурашидова | |  |  |  |  | 2023 |  |
| 7. | с. Унцукуль,  Парковая зона по  ул. Магомеда Ярагского, 70 | |  |  | 2021 |  |  |  |
| 8. | с. Унцукуль,  Набережная в местности  «ЦебегI урухъ» | |  |  |  | 2022 |  |  |
| 9. | с. Унцукуль, ул. Дахадаева, 1, место для отдыха и досуга | |  |  |  | 2022 |  |  |
| 10. | с. Ирганай,  парковая зона по ул. Имама Шамиля, 66 | |  | 2020 |  |  |  |  |
| 11. | с. Балахани,  Парк по ул. Мусы Балаханского | |  |  |  | 2022 |  |  |
| 12. | с. Балахани,  Спортивная площадка по ул. Мусы Балаханского | |  |  |  | 2022 |  |  |
| 13. | с. Балахани,  Детская площадка по ул. Мусы Балаханского | |  |  |  | 2022 |  |  |
| 14. | с. Гимры,  Площадка для отдыха, общения и проведения досуга населения по ул. Рамазана ХIажи | |  |  | 2021 |  |  |  |
| 15. | с. Гимры, парковая зона, ул. М. Айгунова 12, | |  |  | 2021 |  |  |  |
| 16. | с. Ашильта,  Детская площадка по ул. Саида Апанди | |  |  |  |  |  | 2024 |
| 17. | с. Ашильта,  Скверы по ул. Имама Газимагомеда | |  |  |  |  |  | 2024 |
| 18. | с. Ашильта,  Площадка для отдыха, общения и проведения досуга населения по ул. Багадура Малачханова | |  |  |  |  |  | 2024 |

**4. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:**

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном районе «Унцукульский район»

на 2019-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы | Ответственный  исполнитель  программы | Источник  финансиро  вания | Объемы бюджетных  ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| всего | в том числе по годам: | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном районе Унцукульский район» на 2019-2024 годы | Администрация муниципального района «Унцукульский район» | Всего,  в том числе:  Федеральный бюджет  Республикан  ский бюджет Республики Дагестан  муниципальный бюджет МО «Унцукульский район» | 30742,2  28902,52  292,58  1547,10 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 5202,09  4768,71  48,17  385,21 | | 4816,88  4768,71  48,17  0,0 | 5022,06  4971,84  50,22  0,0 | 7258,0  6653,41  67,50  537,09 | | 8443,17  7739,86  78,52  624,80 |
|  | | |  | | | |