**Чек-лист контроля хода реализации программы по модернизации систем водоснабжения Республики Дагестан**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Название объекта** | | | **Водоснабжение с. Унцукуль** |
| **2** | **Населенные пункты, которые будут обеспечены водой** | | | **Республика Дагестан, Унцукульский район, с. Унцукуль** |
| **3** | **Численность населения, которое получит доступ к новой системе водоснабжения (чел.)** | | | **7258** |
| **4** | **Наличие инженерных изысканий** | | |  |
| 4.1 | наименование | | |  |
| 4.2 | дата | | |  |
| 4.3 | номер | | |  |
| 4.4 | организация, проводившая инженерные изыскания | | |  |
| **5** | **Наличие проектной документации** | | | **имеется** |
| 5.1 | Наименование проектировщика | | |  |
| **5.2** | **Наличие положительного заключения экспертизы на проектную документацию** | | | **имеется** |
| 5.2.1 | Орган, выдавший заключение | | | **Государственное учреждение Республики Дагестан «Государственная экспертиза проектов»** |
| 5.2.2 | Дата заключения | | |  |
| 5.2.3 | Номер заключения | | |  |
| **5.3** | **Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства** | | | **имеется** |
| 5.3.1 | Орган, выдавший заключение | | | **Государственное учреждение Республики Дагестан «Государственная экспертиза проектов»** |
| 5.3.2 | Дата заключения | | |  |
| 5.3.3 | Номер заключения | | |  |
| **5.4** | **Наличие выделенного земельного участка под строительство (реконструкцию)** | | | **имеется** |
| **5.4.1** | **Орган, предоставивший земельный участок** | | | **МО «сельсовет Унцукульский»** |
| **5.4.2** | **Реквизиты решения органа, предоставившего земельный участок** | | |  |
| а) | Дата | | |  |
| б) | Номер | | |  |
| в) | Вид документа | | |  |
| **5.4.3** | **Документ, подтверждающий права на земельный участок** | | |  |
| **6.** | **Наличие разрешения на строительство** | | |  |
| 6.1 | Орган, выдавший разрешение на строительство | | |  |
| 6.1.1 | Дата разрешения | | |  |
| 6.1.2 | Номер разрешения | | |  |
| 6.2 | Срок действия разрешения на строительство | | |  |
| **7.** | **Курирующий заместитель министра** | | | **Абдурахманов А.М.** |
| **8.** | **Курирующий заместитель главы администрации (помощник Главы Администрации МО «Унцукульский район»)** | | | **Омаров Омаргаджи Магомедович** |
| **9.** | **Проведение торгов на заключение договора на проведение строительных работ** | | |  |
| 9.1 | Дата аукциона | | | 04.06.2009г. |
| 9.2 | Победитель аукциона | | | ООО «Гранд» |
| **10.** | **Наличие договора на проведение строительных работ** | | |  |
| 10.1 | Дата | | | 21.06.2019 г. |
| 10.2 | Номер | | | 08 |
| 10.3 | Наименование подрядчика | | | ООО «Гранд» |
| 10.4 | Ответственный за строительный участок | | |  |
| **11.** | **Наличие извещения о начале строительных работ** | | |  |
| 11.1 | дата | | |  |
| 11.2 | номер | | |  |
| **12.** | **Строительный контроль подрядчика** | | |  |
| 12.1 | ФИО ответственного | | |  |
| 12.2 | Сведения о ходе строительного контроля | | | Проводятся ежедневно |
| **13.** | **Строительный контроль заказчика** | | |  |
| 13.1 | ФИО ответственного | | |  |
| 13.2 | Сведения о ходе строительного контроля | | | Не ведется |
| **14.** | **Государственный строительный надзор** | | |  |
| 14.1 | ФИО ответственного | | |  |
| 14.2 | Сведения о ходе государственного строительного надзора | | | Не ведется |
| **15.** | **Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019 год,**  **тыс. руб.** | | | **13 428,0** |
| **16.** | **Исполнение кассового плана** | | |  |
|  | **Период** | **План,**  **тыс. рублей** | **Факт,**  **тыс. рублей** | **Причины отставания**  **(при наличии)** |
| 16.1 | Освоено на 1 июля |  |  |  |
| 16.2 | Август |  |  |  |
| 16.3 | Сентябрь |  |  |  |
| 16.4 | Октябрь |  |  |  |
| 16.5 | Ноябрь |  |  |  |
| 16.6 | Декабрь | **13 428,0** |  |  |
| **17.** | **Наличие заключения о соответствии законченного строительством объекта проектной документации** | | | **Переходящий объект** |
| 17.1 | Орган, выдавший разрешение на строительство | | |  |
| 17.2 | Дата разрешения | | |  |
| 17.3 | Номер разрешения | | |  |
| **18.** | **Наличие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию** | | | **Переходящий объект** |
| 18.1 | Орган, выдавший разрешение на строительство | | |  |
| 18.2 | Дата разрешения | | |  |
| 18.3 | Номер разрешения | | |  |
| **19.** | **Наличие информационных щитов на строительной площадке** | | |  |
| 19.1 | Количество щитов | | | 1 |
| 19.2 | Соответствие стандарту макета | | | Да |
| 19.3 | Примечание | | |  |
| **20.** | **Наличие информационных щитов в администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями новой системы водоснабжения** | | |  |
| 20.1 | Количество щитов | | |  |
| 20.2 | Соответствие стандарту макета | | |  |
| 20.3 | Примечание | | |  |
| **21.** | **Наличие информации на сайте Минстроя РД (Минэкономразвития РД)** | | |  |
| 21.1 | Оценка качества информации | | |  |
| **22.** | **Наличие информации на сайте муниципального образования** | | |  |
| 22.1 | Оценка качества информации | | |  |
| **23.** | **Наличие в муниципальном образовании комиссии по организации работы новой системы водоснабжения и подключения к ней домовладений** | | |  |
| 23.1 | Орган, принявший решение о создании | | |  |
| 23.2 | Номер документа о создании комиссии | | |  |
| 23.3 | Дата документа о создании комиссии | | |  |
| 23.4 | Вид документа о создании комиссии | | |  |
| **24.** | **Наличие плана мероприятий по подключению к новой системе водоснабжения домовладений** | | |  |
| 24.1 | Примечание | | |  |
| **25.** | **Организация работы по приему заявок на подключение** | | |  |
| 25.1 | Оценка качества работы | | |  |